РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное казенное учреждение

«Администрация муниципального образования

«Заларинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» ноября 2014г.                             п. Залари                                 № 968

Об утверждении муниципальной  программы

«Энергосбережение  и повышение энергетической  эффективности  в муниципальных учреждениях муниципального образования «Заларинский район» на 2015-2017 годы»

В соответствии с Положением о порядке разработки, формирования и реализации муниципальных программ,  муниципального образования «Заларинский район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 21.10.2013 N 847, руководствуясь ст.22 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрации муниципального образования «Заларинский район».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение  и     повышение энергетической  эффективности  в муниципальных учреждениях муниципального образования «Заларинский район» на 2015-2017 годы», (Приложение 1).

- Отменить с 1 января 2015г., постановление муниципального образования «Заларинский район» № 965 от 19.11.2013г., об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической  эффективности  в муниципальных учреждениях муниципального образования «Заларинский район» на 2014-2016 годы».

- Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль над  исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Заларинский район» Орноева В.С.

Глава  муниципального образования                            В.В. Самойлович

«Заларинский район»

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением  главы администрации

МО «Заларинский район»

от 25.11.2014г. № 968

ПРОГРАММА

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях муниципального образования

"Заларинский район" на 2015 – 2017 годы"

## Паспорт муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования  "Заларинский район" на 2015 – 2017 годы"

| Наименование Программы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования "Заларинский район" на 2015 – 2017 годы" (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки Программы | -Федеральный Закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»; - Федеральный Закон от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав муниципального образования «Заларинский район»; - Постановление Администрации муниципального образования «Заларинский район» от 21.10.2013 № 847 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования «Заларинский район». |
| Заказчик - координатор Программы | Администрация муниципального образования «Заларинский район», в лице первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Заларинский район» |
| Исполнители Программы (соисполнители) | Комитет по строительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству, отдел экономического анализа и прогнозирования, Комитет по управлению муниципальным имуществом. |
| Цель Программы | Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории МО «Заларинский район»; Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений; Сокращение расходов населения при оплате за коммунальными услугами. |
| Задачи Программы | Осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории МО «Заларинский район»; Выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов Организовать систему учета потребления энергетических ресурсов и воды на территории МО «Заларинский район»; Организовать систему мониторинга и информационного сопровождения реализации мероприятий программы; Стимулировать реализацию политики энергоснабжения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) | экономия энергоресурсов и средств бюджета по каждому зданию в %; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 -2017 годы, без подразделения на этапы |
| Перечень подпрограмм | Нет |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается – 3000 тыс. руб., в том числе: Средства бюджета муниципального образования «Заларинский район» 3000 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 1000000 руб. 2016 год – 1000000 руб. 2017 год – 1000000 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации программы можно обеспечить: экономия энергоресурсов и средств бюджета по каждому зданию на 15 % к 01.01.2017 г.; сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение на 9% к 01.01.2017 г. |

## Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Муниципальное образование «Заларинский район» расположено на юго-западе Иркутской области.

Площадь МО «Заларинский район» составляет 7,6 тысяч квадратных километров, численность постоянного населения – 28247 человек, проживающих в 70 населенных пунктах.

Район граничит: на северо-западе с Зиминским, на северо-востоке с Нукутским и Аларским и на юге с Черемховским районами.

Центр района – поселок Залари, расположенный в 202 км областного центра по автодороге (по железнодорожной магистрали – 195км), в поселке проживает 9400  жителей. Основными промышленными центрами района являются поселки: Залари, Тыреть.

Через  территорию района проходит  Транссибирская железнодорожная магистраль и автомобильная дорога Красноярск-Иркутск.

Через территорию Заларинского района проходят основные транзитные и торговые пути: Транссибирская и  автомобильная дорога Красноярск – Иркутск. В силу своего благоприятного географического положения муниципальное образование является своеобразным межрайонным звеном среди территорий западной части Иркутской области.

Сообщение между населенными пунктами осуществляется по дорожной сети областного значения, протяженностью 449,3 км. По району проходит автомобильная трасса М-53 Красноярск – Иркутск, протяженностью 75 км.

Протяженность муниципальных дорог составляет 278,5 км, из них с гравийным покрытием 140,3 км, 36 км имеют асфальтовое покрытие 102,2 км –грунтовое, на муниципальных дорогах находится 13 мостов в деревянном исполнении.

Теплоснабжение в п. Залари осуществляет предприятие ООО «СибТеплоСервис», водоснабжение и водоотведение – ООО «Жилсервис», с которыми заключены договоры на исполнение муниципального заказа по обеспечению потребителей п. Залари услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В п. Тыреть теплоснабжение производится от котельной ОАО «Тыретский Солерудник», транспортирование тепловой энергии, содержание и ремонт жилищного фонда осуществляет МУП «Жилкомсервис».

Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы поселка осуществляется филиалом ГУЭП «Облкоммунэнерго»  «Саянские электрические сети» и ООО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Как видно из приведенных ниже диаграмм, в течение последних трех лет происходит увеличение тарифов на потребление тепловой и электроэнергий, что ведет к увеличению бюджетных затрат на энергоресурсы.

Поставщиком энергоснабжения объектов жилищного хозяйства и социальной сферы является филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго»  «Саянские электрические сети».

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На январь 2014 года перечень муниципальных зданий включал 210 объектов с охватываемой отапливаемой площадью приблизительно  103,8 тыс.м2. Годовое энергопотребление муниципальных учреждений составляет 10699879 кВт-ч.

Муниципальные здания находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита местного бюджета, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Анализ потребления электроэнергии

В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных зданий выходит на первый план является необходимость:

- снижения расходов районного бюджета на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

- снижения экологической напряженности, связанной с развитием энергетики;

- улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;

- уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.

В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется без учёта влияния данных работ по энергопотреблению. По-прежнему основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в муниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Персонал зданий, в большинстве  случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременному выходу оборудования из строя.

Процесс энергосбережения в муниципальном образовании можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5 лет в зависимости от типа и объёма зданий. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачи зданий на обслуживание энергосервисным организациям.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных зданий необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

## II. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей

Главная цель Программы – снижение расходов муниципального  бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

Основные цели Программы:

- Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории МО «Заларинский район»;

- Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений;

- Сокращение расходов населения при оплате за коммунальными услугами.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

- Осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории МО «Заларинский район»;

- Выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов

- Организовать систему учета потребления энергетических ресурсов и воды на территории МО «Заларинский район»;

- Организовать систему мониторинга и информационного сопровождения реализации мероприятий программы;

- Стимулировать реализацию политики энергоснабжения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования.

## III. Перечень программных мероприятий

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

3.1. Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации, установка тепловых, электрических и водомерных приборов учета муниципальных зданий и жилых домов, по результатам проведенного энергоаудита (приложение № 3).

Данными мероприятиями предусматривается выполнение в муниципальных зданиях следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов в зданиях и др.

В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного при энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях.

Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Предполагается внедрить энергомониторинг как отдельную меру для достижения экономии энергии и воды  до 15 процентов от уровня их потребления.

3.2. Разработка следующих нормативных документов по энергоэффективности и энергосбережению:

- положение о порядке отбора объектов для реализации энергосберегающих мероприятий;

- положение об установлении долгосрочных лимитов потребления энергоресурсов;

- положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и потенциала энергосбережения;

- положение об учёте экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий по целевой программе при планировании.

3.3. Модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений (приложение 3).

Мероприятия предусматривают переход освещения зданий муниципальных учреждений с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения.

Перечень программных мероприятий, с указанием объемов финансирования, заказчиков, исполнителей Программы и сроков приведен в приложении № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1. | Задача 1. |
| 1.1. | Мероприятия направленные на снижение потерь тепловой энергии. | 2015 -2017гг. |  | 950 | 1000 | 1000 | Комитет по строительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству |
| 2. | Задача 2 |
| 2.1. | Замена приборов учета эл.энергии. | 2015 -2017гг. |  | 50 | 0 | 0 | Комитет по строительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству |

## IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена на период с 2015 по 2017 год.

Период 2015-2017 годы включает в себя:

организацию постоянного энергомониторинга зданий;

увеличение объемов капитального ремонта зданий и их инженерных систем;

переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета, средств организаций жилищно-коммунального хозяйства и управляющей компании ОО «УК «Гарант».

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования «Заларинский район»  составляет   1000 тыс. руб., в т.ч.:

2015 год –  1000 тыс. руб.,

2016 год –  1000тыс. руб.,

2017 год –  1000 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО «Заларинский район» носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета МО «Заларинский район» на очередной финансовый год.

По итогам реализации Программы к 01.01.2017 г. среднее удельное потребление в зданиях, где реализованы мероприятия, должно снизиться на 15 процентов к уровню 2014 года.

## V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия заказчика – координатора Программы с исполнителями и соисполнителями Программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляется координатором программы – первым заместителем главы Администрации муниципального образования «Заларинский район».

В части финансового контроля – председателем Комитета по финансам администрации муниципального образования «Заларинский район».

Координатор Программы несет ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации Программы.

Исполнители Программы:

1) формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы на финансовый год;

2) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

3) разрабатывают перечень и корректируют плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

4) в конце финансового года уточняют расходы по мероприятиям Программы;

5) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

6) организуют размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

7) осуществляют иные полномочия в рамках своей компетенции.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Комитет по строительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Заларинский район» обеспечивает реализацию Программы; несет ответственность за решение задачи путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов; представляет отчетность о реализации Программы; осуществляет мониторинг реализации Программы.

Механизм реализации Программы осуществляется в результате текущего и последующего мониторинга и проводится путем расчета индикаторов на основании фактических данных о произведенных расходах.

Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации муниципальных целевых программ осуществляет отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МО «Заларинский район».

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

## При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия энергоресурсов и средств бюджета по каждому зданию, вошедшему в МПЭЭ, не менее 15 процентов;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех зданиях;

- сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу;

- сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение на 9% к 01.01.2017 г.;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

За период реализации Программы будет сэкономлено 1 500 млн. рублей.

Методика и критерии оценки эффективности Программы приведены в приложении № 2.

## При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

В результате реализации программы можно обеспечить:

- Ежегодное снижение потребления энергоресурсов на единицу валового муниципального продукта;

Получение устойчивой динамики изменения целевых показателей в области энергосбережения и повышения

Таблица № 2

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации Программы | в результате реализации программы | в том числе по годам: |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017. |  |
| 1 | экономия энергоресурсов и средств бюджета по каждому зданию, вошедшему в МПЭЭ, не менее 15 процентов | % | 5 | 15 | 9 | 12 | 15 | 10 |
| 2 | сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение на 9% к 01.01.2017 г. | % | 0 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 |
| 3 | удельное потребление энергии в зданиях муниципальных учреждений, в которых осуществлены мероприятия | кВт/кв.м | 220 | 122 | 200 | 180 | 122 | 98 |

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребление энергии в зданиях муниципальных учреждений, в которых осуществлены мероприятия:

2015 год - 200 кВтч/кв.м,

2016 год - 180 кВтч/кв.м,

2017 год - 122 кВтч/кв.м,

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

Председатель Комитета по строительству, дорожному

и жилищно-коммунальному хозяйству                                             Гамаюнов Е.А.

Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе

" Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях

муниципального образования

"Заларинский район"

на 2015 – 2017 годы"

МЕТОДИКА

и критерии оценки эффективности долгосрочной целевой программы

" Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях муниципального образования

"Заларинский район"  на 2015 – 2017 годы"

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

E   =    -------  х  100% ,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

Приложение № 3

к муниципальной программе

" Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях

муниципального образования

"Заларинский район"

на 2015 – 2017 годы

Обоснование финансового обеспечения

программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Наименование учреждения | Бюджет 2015г р. | Бюджет 2016г р. | Бюджет 2017г р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РБ | ОБ | РБ | ОБ | РБ | ОБ |
| Мероприятия направленные на снижение потерь тепловой энергии | МБОУ Тагнинская СОШ МБДОУ Троицкий Д/С МБОУ Тыретская СОШ МБДОУ детский сад «Сказка» | 270000 300000 380000 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 950000 | - | 1000000 | - | 1000000 | - |
| Всего: | 2950000 |
| Установка приборов коммерческого учета | МБОУ Семеновская СОШ МБОУ Холмогойская СОШ МБОУ Троицкая СОШ МБОУ Мойганская СОШ МБОУ Бабагаевская СОШ МБОУ Моисеевская СОШ МБОУ Тыретская СОШ МБДОУ Мойганский детский сад МБДОУ детский сад Моисеевка МБДОУ детский сад Владимир МБДОУ детский сад Холмогой Комитет по образованию МБДОУ детский сад Тагна | 4400 3400 2200 4400 13600 2200 4000 4000 2200 4400 2200 2200 800 4400 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 50000 | - | - | - | - | - |
| Всего: | 50000 |
| Итого: |  | 50000 | - | - | - | - | - |
| Итого |  | 50000 | - | - | - | - | - |
| Всего по годам: |  | - | - |
| Всего по программе: | 3000000 |

Подготовил:

Председатель комитета по

строительству, дорожному и ЖКХ          ___________________Гамаюнов Е.А.

«____» ____________2014г.

Согласовано:

Председатель комитета по финансам     ___________________Зотова Т.В.

«____» ____________2014г.

# Text boxes

If